- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1301/MO/2022 ze dne 14.9.2022, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 48 a 78“

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora

IČ: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

Číslo účtu: XXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel:  OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,

Oddíl C,  vložka 178539

IČO: 24832898

DIČ: CZ24832898

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. arch. Martin Laštovička

náměstek primátora

za zhotovitele:   Ing. Michal Balčík, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXX – technik MO

za zhotovitele:  XXXXXXXX

II. PŘEDMĚT DODATKU

V článku II.2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Provedení víceprací v celkové hodnotě  18.545,65 Kč bez DPH

V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH                                                              1 261.107,23 Kč

Vícepráce                                                                                                 18.545,65 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1                      1 279.652,88 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1301/MO/2022 uzavřené dne 14.9.2022, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 48 a 78“.

V Jihlavě dne:  22.11.2022                                            V Jihlavě dne: 22.11.2022

............................................ 			            ..............................................

za objednatele:					          za zhotovitele:

Ing. arch. Martin Laštovička                                                      Ing. Michal Balčík, jednatel

náměstek primátora